## Slide 1: Team108-申优答辩
16231183 李嘉业
16231136 张弩
16231112 王润安
16231173 母江涛
REPORT
CLASS
2019

## Slide 2
CONTENTS
01
02
03
04
整体总结
团队亮点——技术线
团队亮点——管理线
未来工作

## Slide 3: 整体总结
/01

## Slide 4: 整体总结
技术性工作
1、基本避障功能
实现了在路径规划后，导航行进的过程中遇障急停；
2、路径规划型
实现了在设置好的多个导航点之间巡航，且在巡航过程中可以遇障急停；
3、目标检测机抓取型
实现了可以在用户发出指令后，抓取指定物体；

## Slide 5: 整体总结
管理型工作
1、较好地完成各类文档的撰写；
2、较好地完成了每次迭代的推进与问题查改；
3、建立基于Github平台的问题系统；
4、建立基于Github平台的看板系统；

## Slide 6: 团队亮点 ——技术线
/02

## Slide 7: 技术线
基于例程，重新设计、组合已有功能
添加新功能，无线控制
优化、调整已有的功能

## Slide 8: 技术线
1、优化、调整现有功能
调整了抓取函数中的参数，提高抓取成功率；
2、基于例程，重新设计、组合已有功能
任务脚本系统；
跟随模式，实时建图与导航；
APP控制机器人行驶至目标地点，抓取物体并返回；
APP控制机器人行驶至两个目标地点并记录，随后依次行驶至起点、两个导航点，模拟巡逻功能；

## Slide 9: 技术线
在已有功能基础上，添加新功能
使用安卓应用作为交互界面
实现运动控制模块
Socket
定点巡逻
抓取物体
建图及保存
前进控制、后退控制、转动控制…
跟随模式

## Slide 10: 技术线
跟随模式
手动模式
实时建图与导航
跟随用户移动并建图
语音控制抓取物体
抓取物体后返回
APP控制机器人移动
APP控制建图
抓取物体并返回起点
APP控制确定导航点、模拟巡逻

## Slide 11: 技术线
对函数、接口进行了单元测试
对功能模块进行了功能测试
对整个系统进行了集成测试
尽量使用自动化测试
对于安卓应用和服务器端代码编写代码进行自动化测试，并生成了测试报告，统计了代码及分支覆盖率。
没有自动化测试的部分使用手动测试，保证功能模块全覆盖。

## Slide 12: 技术线
测试过程中发现问题，解决问题
问题：
运动命令结束后无法停止；
一条运动命令的运动量过小；
机器人向右行走会向后方偏移；
物体抓取可能不成功；
机器人移动后返回起点与实际起点存在偏差；
跟随过程中可能丢失用户；
机器人识别平面条件较苛刻。

## Slide 13: 团队亮点 ——管理线
/03

## Slide 14: 管理线
版本清晰，详细可查
1、每一份文档都有详细的版本记录

## Slide 15: 管理线
不断改进，日趋完善
1、第一次迭代
问题：缺少问题与看板系统的建立；
解决措施：立即建立问题与看板系统，并且将其他出现的问题加入系统；
2、第二次迭代
问题：问题缺少阶段性的标签；
解决措施：立即添加有关阶段性的标签；
3、第三次迭代
问题：缺少单元测试；
解决措施：立即添加单元测试；

## Slide 16: 管理线
从线下到线上，结合小团队的特点应用课程知识
1、会议记录
通过会议记录的形式，使所有成员第一时间获得最新的会议信息；
2、版本控制
从初期的线下版本添加和交换，到全Github的版本更新；
3、两种模式切换
取其所长，那种有利于效率用那种；

## Slide 17: 未来工作
/04

## Slide 18: THANKS
欢迎各位批评和指导